## Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, dễ xác định hành động cần bắt đầu, dừng và duy trì trong 45 phút

| Thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- |
| T1 | Continue: Review chéo hiệu quả, nên duy trì |
| T2 | Stop: Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint |
| T3 | Start (viết lại): Cả nhóm cần báo lỗi ngay khi phát hiện để tránh sửa gấp |
| T4 | Chuyển cho Product Owner Thảo: Xem xét và ưu tiên điều chỉnh bộ lọc giá trong Product Backlog |
| T5 | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD |

## Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Kiểm thử được thực hiện quá muộn, khiến lỗi không được phát hiện kịp thời |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng chức năng ngay khi hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint | Developers và Quỳnh | Daily Scrum và Sprint Review kế tiếp | Kết quả kiểm thử, số lỗi phát hiện sớm và số PBI đạt Done |

## Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a) Thứ tự 5 bước:

H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không nên tự quyết định giải pháp vì Improvement cần được cả Scrum Team thảo luận và thống nhất

b) Lời mở đầu:

Chào mọi người, mục tiêu hôm nay là nhìn lại Sprint để tìm cách cải thiện hiệu quả làm việc, không phải tìm người để đổ lỗi. Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể và thời điểm kiểm tra kết quả